[프로젝트 기획안] AI 기반 악성코드 사전 탐지 및 차단 시스템

1. 프로젝트 개요 및 공익성

- 기획 배경: 최근 공공기관 및 주요 인프라를 노린 신종 랜섬웨어 공격이 급증하고 있습니다. 기존 백신은 이미 알려진 바이러스만 잡을 수 있어 신종 공격에 취약합니다.

- 프로젝트 목표: 파일을 직접 실행하지 않고, 파일의 '구조적 특징(행동 패턴)'만으로 위험성을 사전에 식별하는 정적 분석(Static Analysis) 모델을 개발합니다. 공공기관 업무망에서 미상의 파일이 실행되기 전 AI가 위험을 차단하는 '공익적 보안 시스템'을 구축하는 것이 목표입니다.

- 전공 적합성: 이 프로젝트의 구조는 KISA(한국인터넷진흥원)나 주요 보안 백신 개발사에서 실제로 사용하는 악성코드 탐지 엔진의 기초 원리와 동일하여, 스마트보안 분야의 포트폴리오로 매우 높은 가치를 지닙니다.

2. 활용 데이터 및 교수님 교안(2~3주차) 적용 포인트

우리는 직접 데이터를 수집할 필요 없이, Kaggle에 이미 완벽하게 정제된 **4만 개 규모의 윈도우 API 사용 내역 데이터(CSV)**를 활용합니다.

💡 데이터 구조의 이해 (설문조사 비유)

- 세로줄 (1,000개의 Column): AI가 던지는 스무고개 질문 (예: "너 파일 숨기는 ExitProcess 기능 썼니?")

- 가로줄 (40,000개의 Row): 설문에 답하는 개별 프로그램들 (정상 파일 및 악성코드)

- 표 안의 값: 1(기능을 썼다) / 0(안 썼다)

🎯 교안 핵심 내용의 적용: 변수 선택 (Feature Selection)

- 문제점: 질문(변수)이 1,000개나 되면 AI 모델이 지나치게 복잡해져서 새로운 데이터를 못 맞추는 **과적합(Overfitting)**이 발생합니다.

- 해결책: 랜덤 포레스트 AI를 활용해 1,000개의 질문 중 파일들을 가장 완벽하게 분리해 내는(불순도가 낮은) **'상위 30개의 핵심 질문'만 골라내는 과정(Feature Selection)**을 거칩니다. 이는 교수님의 출제 의도를 100% 저격하는 핵심 파트입니다.

3. 구현 로드맵 (3단계 파이프라인)

프로젝트는 다음 3단계 순서로 개발을 진행합니다.

- Phase 1: 데이터 최적화 (다이어트)

  - pandas를 이용해 원본 CSV를 불러옵니다.

  - AI가 1,000개의 변수를 평가하게 한 뒤, 가장 중요한 상위 30개 API만 남기고 나머지는 모두 삭제하여 가벼운 optimized_data.csv를 만듭니다.

- Phase 2: AI 모델 학습 및 평가

  - 가벼워진 데이터를 **학습용(Train) 80%, 시험용(Test) 20%**로 분할합니다.

  - 로지스틱 회귀와 랜덤 포레스트 두 가지 모델을 학습시키고, Test 데이터를 통해 최종 정확도(Accuracy)를 도출합니다.

  - 가장 똑똑해진 AI 모델의 뇌(가중치)를 .pkl 파일로 저장합니다.

- Phase 3: 실시간 시연 (Demo) 구현

  - 발표 현장에서 **진짜 출처 불명의 실행 파일(.exe)**을 프로그램에 입력합니다.

  - 파이썬의 pefile 라이브러리가 해당 파일의 뼈대를 1초 만에 뜯어내 특징을 추출합니다.

  - 추출된 특징을 저장해 둔 AI 모델에 넣고 **"🚨 98% 확률로 랜섬웨어입니다!"**라는 결과를 화면에 출력합니다.

4. 팀원 역할 분담 (제안)

효율적인 프로젝트 진행을 위해 파트를 3개로 나눕니다.

- A 파트 (데이터 전처리): Kaggle 데이터를 다운받고, 판다스를 이용해 상위 30개 핵심 변수만 뽑아내어 새로운 CSV 파일로 만드는 코드 작성.

- B 파트 (AI 학습 및 보고서): 정제된 CSV를 받아 모델(로지스틱 회귀/랜덤 포레스트)을 학습시키고, 정확도 평가 결과 및 변수 중요도(Feature Importance) 그래프를 보고서용으로 추출.

- C 파트 (시연용 코드): .exe 파일을 입력받아 pefile로 실시간 특징을 뽑아내고, AI 예측 결과를 화면에 보여주는 최종 실행 스크립트 작성.